7

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โคงการก่อสร้างสนามเด็กสร้างปัญญา | ก่อสร้างสนามเด็กสร้างปัญญา ฐานที่ 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 30,000 | บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน สีชมพู | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 220,000 | หมู่ที่ 1 บ้าน สีชมพู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ | 34,000 | หมู่ที่ 1 บ้าน สีชมพู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน สีชมพู สายข้างบ้าน นางยุวดี ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายสมบัติ วงค์ผาบุตร | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x0.30 เมตร ความยาว 125 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 200,000 | สายข้างบ้านนางยุวดี ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายสมบัติ วงค์ผาบุตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ ถึงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร | 214,000 | บริเวณบ้าน นายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ ถึงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก บริเวณแยกร้านเพชรพันล้านถึงแยกตลาดชุมชน | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 72 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 119,900 | บริเวณแยกร้านเพชรพันล้านถึงแยกตลาดชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านเหล่าทุ่งถึงปากบัง | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 100,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านเหล่าทุ่งถึงปากบัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 150 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 250,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งถึงบ้านนางพวงพิกุล สุพร | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร | 250,000 | หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งถึงบ้านนางพวงพิกุล สุพร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหลังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง | ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหลังโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนางศรีเมือง วงศ์นนท์พรม ถึงบ้านนายสวยนา วงค์ผาบุตรและบ้านนางศิริพร วงค์ชาชม | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 50 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 80,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนางศรีเมือง วงศ์นนท์พรม ถึงบ้านนายสวยนา วงค์ผาบุตรและบ้านนางศิริพร วงค์ชาชม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนายคำมุน วงค์ศรีไสถึงที่นานายน้อม วงค์นนท์พรม | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 90 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 145,200 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนายคำมุน วงค์ศรีไสถึงที่นานายน้อม วงค์นนท์พรม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนายประสิทธิ์ แสนสุภาถึงหน้าบ้านนายวัยฤทธิ์ วงค์ผาบุตร | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 78 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 124,800 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านนายประสิทธิ์ แสนสุภาถึงหน้าบ้านนายวัยฤทธิ์ วงค์ผาบุตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง | ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. สายบ้านนางทัน ทุนาศูนย์ ถึงบ้านนางไพจิตร วงค์นนท์พรม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 21 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้านนางทัน ทุนาศูนย์ ถึงบ้านนางไพจิตร วงค์นนท์พรม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้าน นายสมร พันโน ถึงบ้านนายมนูญ พนมกูล | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 78 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 200,000 | หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้าน นายสมร พันโน ถึงบ้านนายมนูญ พนมกูล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้าน นายหวา พ่อชาลี ถึงบ้านนายแสงจันทร์ บัวจันทร์ | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 78 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 50,000 | หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง สายบ้าน นายหวา พ่อชาลี ถึงบ้านนายแสงจันทร์ บัวจันทร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง | ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 21 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง สายบ้านนายสมพร วงค์นันทา ถึงบ้านนางแสงจันทร์ วงค์ชาชม | วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร ความยาว 111 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. | 178,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง สายบ้านนายสมพร วงค์นันทา ถึงบ้านนางแสงจันทร์ วงค์ชาชม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **19 โครงการ** |  | **2,495,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **2.1 แผนงาน การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสีชมพู | ประชุมให้ความรู้ทางการเกษตร | 20,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุการเกษตร | สนับสนุนหรือช่วยเหลือ วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านเกษตร | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **2 โครงการ** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.1 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | 130,900 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 87,010 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.1 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อาหารกลางวัน ศพด. | เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู | 420,420 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู | 447,460 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู | 781,200 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและความปลอดภัยทางจราจร | เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น | 10,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **7 โครงการ** |  | **1,906,990** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.2 แผนงาน สาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย | เพื่อสนับสนุนทรายอะเบท น้ำมันส่วนผสม | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 50,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านในตำบลสีชมพู | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.2 แผนงาน สาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนเงินให้แก่หมู่บ้านในเขตตำบล สีชมพู เพื่ออบรมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ | 140,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 20,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **5 โครงการ** |  | **270,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีชมพู | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ | 20,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ | เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำยาเอนกประสงค์แก่ประชาชนตำบลสีชมพู | 20,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน | 10,000 | อบต.สีชมพู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสีชมพู | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนของยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู | 10,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **5 โครงการ** |  | **90,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.5 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) | จัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านในตำบลสีชมพู | 100,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ | อุดหนุนเงินในการจัดงานพระธาตุศรีคุณ | 12,000 | วัดพระธาตุ ศรีคุณ อำเภอนาแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ประกวดนางนพมาศ ร้องเพลง และประกวดกระทงใหญ่ | 120,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประเพณี สรงน้ำพระวัดถ้ำช้าง | ถวายอาหารพระ และสรงน้ำพระวัดถ้ำช้าง | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประเพณีไหลไหลเรือไฟฯ | อุดหนุนงานไหลเรือไฟ | 60,000 | จังหวัดนครพนม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.5 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | วัสดุกีฬา | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการแข่งขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตำบล สีชมพู |  | 30,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการประเพณี ฟ้อนรำโบราณ | ประกวดฟ้อนรำโบราณ | 40,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการประเพณีสรงน้ำพระห้วยเกิ้ง | อุดหนุนงานไหลเรือไฟ | 8,000 | หมู่ที่ 3,4 บ้านเหล่าทุ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **9 โครงการ** |  | **410,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **3.5 แผนงาน งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | 3,375,600 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | 1,605,600 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | 54,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สีชมพู | จ่ายเงินสมทบกองทุน | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | จ่ายเงินสมทบกองทุน | 60,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **5 โครงการ** |  | 5,105,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**4. ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อม**

 **4.1 แผนงาน การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ | 5,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และรักษาพื้นที่ป่าในเขตตำบล สีชมพู | 5,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

 **5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานศูนย์ฯ | 26,000 | ท้องถิ่นอำเภอนาแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สีชมพู | เพื่อจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต. สีชมพู | 15,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

 **5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม | 10,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการออกสำรวจโฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และหนังสือการทำประโยชน์อื่นๆ เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อออกให้บริการประชาชน | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อออกให้บริการประชาชน | 10,000 | หมู่ที่ 1-7 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6 โครงการ** |  | **81,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

**แบบ ผด.02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

 **5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ****กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น งานสงกรานต์ ปีใหม่ | 30,000 | หน้า อบต. สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฯ เช่น ค่าอาหาร วัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ | 50,000 | อบต.สีชมพู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565 | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น | 15,000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | **3 โครงการ** |  | **95,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |